**Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou dne 15. 5. 2014**

**Přítomni:**

**Předseda:**     Ing. Jiří Pařízek

**Členové:**       Ing. Monika Mandová, Ing. Libor Šíma, Ing. Jiří Sládek, Tomáš Prousek, Ing. Marie Málková, Mgr. Viktor Dudr, Mgr. Erik Čipera, Petr Hána, zástupce DPP pan Urban

**Tajemník:**    Tomáš Uhlík

**Hosté:**         Ing. Ondřej Trešl, DIPRO spol. s r.o. (TSK)

**Omluveni:**   Roman Petrus, Ing. David Dohnal, Ing. Jiří Prokel, Pavel Karas, PaedDr. Hana Mrňková, Michal Rada, Bc. Michal Prager

Jednání svolal předseda komise na 15. dubna v 10:00h do zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Členům komise byla předsedou rozeslána e-mailem pozvánka a program jednání:

1. Aktuální stav řešení bezbariérových úprav TRAM zastávka Lazarská, Vodičkova pro oba směry a dále způsob řešení bezbariérových úprav u souvisejících přechodů na zastávky
2. Stanovení termínů jednání Komise PBO na 2. pololetí roku 2014
3. Kontrola úkolů
4. Různé

Jednání na úvod zahájila paní ředitelka Mandová s tím, že pan předseda Pařízek dorazí během 20 minut. Přítomné přivítala a konstatovala, že Komise je usnášeníschopná.

Následně byl odsouhlasen zápis z 10. 4. 2014 s tím, že do něj tajemník Uhlík zapracuje připomínky paní Málkové k Pražským stavebním předpisům a Manuálu veřejného prostoru.

(hlasování: 8-0-0)

Dále byl odsouhlasen program dnešního jednání.

(hlasování: 8-0-0)

Ad 1) Paní ředitelka Mandová předala slovo paní Málkové z POV. Paní Málková by ráda věděla v jakém stavu je a zda bude vše související bezbariérově řešeno v rámci RTT Jindřišská – Lazarská. Pan Urban zastupující za pana Dohnala z DPP uvedl, že harmonogram prací platí a běží a vše by mělo být skončeno k datu 28. 6. 2014 vzhledem k datu 1. 7. 2014 kdy by měla být znovu po dvou letech otevřena stanice metra Národní třída. Dokumentace se v některých detailech stále upravuje, například i na základě připomínek od SONSu. Pan Brašna ze SONS uvedl, že neviděli žádnou dokumentaci k dané problematice RTT Jindřišská – Lazarská, včetně aktuálních TRAM zastávek v obou směrech. Pan Urban DPP zajistí, aby pan Brašna obdržel danou dokumentaci do 10 dnů.

Úkol: DPP zajistí vyjádření projektanta a předloží aktuální dokumentaci RTT Jindřišská – Lazarská POV (p. Málková)  a SONS (p. Brašna)

Ad 2) Návrh termínů jednání Komise PBO na 2. pololetí

18. 9. 2014

2. 10. 2014

20. 11. 2014

11. 12. 2014

Pan Uhlík zajistí zasedací místnost a projekci se záznamem zvuku a podá informaci o potvrzení termínů a časů s tím, že se pokusí dohodnout čas jako v minulém období tedy od 12 hodin pokud budou volné termíny i časy zasedací místnosti č.201.

Ad 3) Kontrola úkolů

1/13 Lazarská – bylo projednáno v bodě 1 tohoto jednání

4/13 a 19/13 I.P.Pavlova a okolí – pan Sládek uvedl, že všechny akce probíhají, se SSZ je menší problém s dodatečným stavebním povolením, ale vše by mělo být hotovo v červenci 2014, tedy i zprovozněno včetně SSZ přes ulici Jugoslávská při vjezdu do ulice Lublaňská

25/13 Kačerov terminál a ŽST – pan Sládek uvedl, že TSK nedoporučuje výstavbu SSZ z dopravního hlediska, omezilo by i provoz autobusů. Hledá se variantní řešení, například schodišťové plošiny, jednání probíhají. Ing. Šíma konstatoval, že již probíhá samotná stavba ŽST a bezbariérová úprava by byla potřeba k jejímu otevření. Paní Málková uvedla, že by bylo vhodné seznámit se s dokumentací (propojení terminálu s druhou stranou). Ing. Sládek upozornil, že dokumentace zatím není, zopakoval že nyní probíhají jednání, na jejichž základě bude projekt zadán.

27/13 web a Facebook Praha bez bariér – pan Uhlík uvedl, že jak na FB tak i na  webu došlo k požadovaným změnám, na novém designu se ještě pracuje

4/14 přestup Lazarská v nočních hodinách – pan Sládek uvedl, že se zpracovává studie i vzhledem k prováděným úpravám, výsledek bude představen na jednom z dalších jednání Komise PBO

Dorazil pan předseda Pařízek.

9/14 vodící linie (5 stanic metra) – pan Urban uvedl, že se jedná o první pilotní projekty a je vhodné je předělat dle stavu, který je dnes v ostatních stanicích metra, v rozpočtu Praha bez bariér na to ale nejsou vyčleněny prostředky. Pan předseda Pařízek uvedl, že společně s paní ředitelkou Mandovou ještě projdou letošní kapitolu Praha bez bariér a případně převedou finanční prostředky (do 500 tis. Kč) na DPP k realizaci této záležitosti. Komise souhlasila s financováním této úpravy z položky Praha bez bariér.

10/14 Národní Třída – pan Urban přinesl technický výkres vestibulu stanice metra Národní Třída s výstupem do ulice Spálená a přítomné seznámil i s osazením zvukovými majáky jak k přístupu do vestibulu tak v samotném vestibulu u prostředních eskalátorů

11/14 Národní Třída – pan Uhlík informoval přítomné o dohodnutém termínu kontrolního dne ve vestibulu stanice metra Národní Třída a to 3. 6. 2014 v 10 hodin, k tomuto uvedl pan předseda Pařízek, aby se účastnil, kdo může, protože to uvidí ze svého pohledu na věc.

Omlouvá se a odchází pan Sládek.

Zástupce TSK uvedl, že v projektu je počítáno s ostrůvkem a přechodem k němu, ale Praha 1 přišla s projektem na zastávkový mys, s tím že tuto akci financuje a projednává MČ Praha 1. Paní Málková uvedla, že k tomuto nemá a neviděla projektovou dokumentaci. Pan Brašna uvedl, že Praha 1 nemá žádnou schválenou dokumentaci. Požádal tímto o možnost nahlédnutí do dokumentace.

Úkol: TSK do 10 dnů dodá projektovou dokumentaci panu Brašnovi, potažmo členům Komise.

Pan Čipera vznesl dotaz na orientační cenu úpravy zastávek TRAM. Zástupce TSK uvedl, že je schopen poslat cenu dle smluv o dílo do emailu. Práce TSK na zast. Vodičkova v obou směrech a Lazarská v obou směrech jsou v ceně cca 7 mil. Kč.

Obecně se cena liší zastávku od zastávky, jde o šířku chodníku apod.

Ad 4) Různé

Pan Čipera vznesl dotaz na úpravu některých zastávek TRAM dle rozpočtu Praha bez bariér 2014 vzhledem k tomu, že pan Dohnal se zmiňoval, že některé úpravy budou problematické.

Pan Urban uvádí, že u těchto zastávek není uvedena realizace, ale projektová dokumentace.

K tomuto uvedla paní ředitelka Mandová, že právě o těchto záležitostech bylo dnešní jednání těsně před Komisí a že by ráda nejdříve s výstupem seznámila pana předsedu Pařízka a pak členy Komise.

Pan Čipera uvedl, že by rád předešel zbytečnému plýtváním finančních prostředků a některé záležitosti by bylo vhodné projednat v Komisi. Zástupce TSK uvedl, že nebude problém předkládat projektovou dokumentaci v předstihu k projednání do Komise.

Zástupce pan Trešl ze spol. Dipro (TSK) představil společnou akci MČ Praha 10, TSK a DPP úpravu zastávky a okolí Průběžná v křížení s ulicí V Olšinách, viz. předložený projekt. Pan Brašna vznesl dotaz na řešení úprav z hlediska slabozrakých a nevidomých zastávce Průběžná. Pan Trešl uvedl, že je možné se na něj obrátit s konkrétním dotazem a předal tajemníkovi komise svojí vizitku s kontaktem. Dále uvedl, že celý prostor zastávky Průběžná si řeší MČ Praha 10.

Podklady jsou součástí přílohy zápisu (2xPDF).

Pan Čipera uvedl, že by rád ve spolupráci s DPP pozval na další jednání Komise projektanta a podebatovat o řešení TRAM zastávek, které jsou plánované v rámci akce Praha bez bariér 2014. Pan Urban uvedl, že to řeší jeho oddělení a je tedy možné se dohodnout na setkání a řešení s projektantem. K tomu se vyjádřila paní ředitelka Mandová, že tyto záležitosti se projednávaly na již zmíněné schůzce před jednáním Komise a informace bude podána na příštím jednání Komise.

Paní Málková vznesla dotaz na řešení cesty v ulici U Kunratického lesa. Pan Mach uvedl, že příští týden se sejde s panem Frantíkem z MHMP a podá informaci na dalším jednání Komise.

Paní Málková měla ještě dotaz na řešení bezbariérových toalet na stanici metra Roztyly. Pan Urban uvedl, že zjistí stav a pošle informaci emailem.

Pan předseda Pařízek vznesl dotaz na DPP zda bude možné na příště připravit nějaký časový harmonogram prací dle rozpočtu Praha bez bariér 2014.

Paní Málková uvedla, že vládní výbor připravuje Národní plán a POV dalo připomínku ve smyslu podpory vytvořené Koncepce přístupnosti MHD v Praze.

Pan předseda Pařízek ukončil jednání komise a pozval všechny na další jednání komise a to 12. 6. 2014 v zasedací místnosti č. 201 ve 12:00 hodin, pozvánka a program bude rozeslána v předstihu.

V Praze dne 20. 5. 2014

Zpracoval a za správnost odpovídá tajemník komise Tomáš Uhlík.